CAIET DE SARCINI – PARTE TEHNICĂ

MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA CU CLASELE I-IV SI CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA, IN SAT HUC, COMUNA TODIRESTI, JUDETUL VASLUI

- INFORMAŢII GENERALE

- Denumirea obiectivului de investiții

MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA CU CLASELE I-IV SI CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA, IN SAT HUC, COMUNA TODIRESTI, JUDETUL VASLUI

- Ordonator principal de credite/investitor

Comuna Todirești, județul Vaslui

Localitate: Todirești

Județ: Vaslui

Ţara: Romania

Cod poştal: 737535

Telefon: 0235-459208

Fax: 0235-459208

Url: secretar@comuna-todiresti.ro

- Ordonator de credite (secundar/terţiar)

Comuna Todirești, județul Vaslui

Localitate: Todirești

Județ: Vaslui

Ţara: Romania

Cod poştal: 737535

Telefon: 0235-459208

Fax: 0235-459208

Url: secretar@comuna-todiresti.ro

- Beneficiarul investiției

Comuna Todirești

- Descrierea contractului

Servicii de proiectare şi expertizare privind elaborarea următoarelor documentaţii tehnice, conform legislaţiei de specialitate în vigoare:

  - Expertiză tehnică privind cerinţa rezistenţă mecanică şi stabilitate;

  - Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.);

  - Documentaţii tehnice necesare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

  - Studiu topografic;

  - Studiu geotehnic;

  - Audit energetic.

- CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize

- Valoarea estimată fără T.V.A.

9.700,00 lei fără T.V.A.

- Condiţii contract

Termen de prestare: 60 de zile de la semnarea contractului de servicii

Termen de plată: 30 de zile de la data recepţiei serviciilor

- CARACTERISTICI TEHNICE ŞI FUNCŢIONALE ALE OBIECTIVULUI

Obiectiv: SCOALA CU CLASELE I-IV SAT HUC, COMUNA TODIRESTI, JUDETUL VASLUI

Funcţiune: Clădire de învăţământ – şcoală primară

Sistem constructiv: Cadre metalice contravântuite, anvelopantă din panouri de tip sandwich, tâmplărie din PVC.

Indicatori fizici:

SC =320,00 mp

SCD = 320,00 mp

Observaţie:

Caracteristicile tehnice şi funcţionale rezultate în urma activităţii de proiectare vor fi în concordanţă cu clasa şi categoria de importanţă a obiectivului, clasa de importanţă şi expunere la cutremur, categoria de pericol la incendiu, gradul de rezistenţă la foc etc..

- OBIECTUL TEMEI DE PROIECTARE

Pentru obiectivul SCOALA CU CLASELE I-IV SAT HUC, COMUNA TODIRESTI, JUDETUL VASLUI, se doreşte realizarea unui sistem de încălzire compus dintr-o reţea de distribuţie a agentului termic de tip ramificat şi centrală termică pe combustibil solid cu gezeificare proprie ce va fi amplasată într-o construcţie cu destinaţie tehnică, alaturată construcţiei existente, cu respectarea distanţelor de siguranţă impuse de normativele în vigoare. De asemenea, în cadrul analizei tehnico-economice, se va analiza oportunitatea şi necesitatea îmbunătăţirii izolaţiei termice existente.

Colectivul de proiectare va utiliza toate normele şi normativele tehnice specifice fiecărei tip de lucrare proiectată, în vigoare la data elaborării documentaţiilor de proiectare.

Documentaţiile întocmite vor respecta prevederile din hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

De asemenea, la elaborarea documentaţiilor de proiectare, vor fi respectate şi cerinţele specifice ale Programului Naţional de Dezvoltare Locală - Subprogramul Modernizarea satului românesc, Domeniul de realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Pentru proiectul propus, colectivul de proiectare va asigura toate resursele necesare pentru operativitate în analizarea, adaptarea, proiectarea şi evaluarea soluţiilor tehnice propuse în cadrul proiectului, cât şi pentru soluţionarea eventualelor aspecte tehnico-economice semnalate de beneficiar.

- FAZELE PROIECTĂRII

STUDII DE TEREN:

  - Studiu topografic;

  - Studiu geotehnic;

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

AUDIT ENERGETIC

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII (D.A.L.I.):

- Notă conceptuală

- Tema de proiectare detaliată ţinând cont de propunerile beneficiarului

- Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.);

- Documentaţii tehnice necesare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

Documentaţiile tehnice vor fi predate în 2 exemplare pe suport de hârtie şi un exemplar în format electronic pe suport optic (CD/DVD).